## Slide 1
受注・指示書
デジタル化
機械の稼働
見える化
日程づくり
仕組み化
部品加工工場の
デジタル化計画 2026
紙と勘に頼る仕事を、データで
回る仕事に変える3年間の計画

## Slide 2
CONTENTS
01
工場の現状と課題
02
目指す姿
03
3つの取り組み
04
進め方と体制
05
投資と効果

## Slide 3
現状と課題

## Slide 4
受注から
出荷まで紙で動く
受注は電話とファクスで受け、営業担当が紙の指示書を作る。指示書は工場に回り、班長が手書きで日程を組んでいる。

## Slide 5
PROBLEMS
現場で起きている問題
段取り替えに
時間がかかる
平均で45分かかる
不良の原因が
分からない
機械と条件を後から追えない
熟練者に頼っている
日程を組めるのは班長2人だけ
在庫が多すぎる
必要な量の2倍近くある

## Slide 6
NOW
数字で見る現状
設備の稼働率
62
%
機械が動いている割合
不良率
3.8
%
不良品が出てしまう割合
納期遅れ
14
件
月に発生している件数
3年後の目標は、稼働率80%、不良率1.5%、納期遅れ月2件。

## Slide 7
目指す姿

## Slide 8
情報が1つに
つながる工場
3年後には、受注から出荷までの情報がすべて1つの仕組みでつながり、誰でも工場の状態をすぐに確認できる姿を目指します。

## Slide 9
Goals
3年後の目標
設備の稼働率
80
%
現状62%から引き上げ
不良率
1.5
%
現状3.8%から低減
納期遅れ
2
件/月
現状は月14件から減らす
目標は3年計画の最終年に向けて、受注・稼働・日程づくりのデジタル化で達成を目指します。

## Slide 10
3つの取り組み

## Slide 11
3つの取り組みで
工場を変える
受注と指示書のデジタル化。
画面で入力し、指示書を自動で作る
機械の稼働を見える化。センサーで
動作を記録し、止まった理由を入力する
日程づくりを誰でもできるように。
ルールを基に仕組みが案を作る

## Slide 12
Rules
班長の頭の中を、ルールにする
班長が頭の中で組んでいた日程の決め方を、ルールとして書き出します。日程の案は仕組みが作り、人が確認して決めます。

## Slide 13
進め方と体制

## Slide 14
Roadmap
3年間の進め方
1年目：指示書の
デジタル化で紙を無くす
2年目：全20台の
センサーで稼働を見える化
3年目：班長以外も
日程を組める仕組みに

## Slide 15
社長が責任者、
現場で試して広げる
社長を責任者に、製造部・営業部・総務部から1名ずつ集めた推進チームを作る。外部の専門家が月1回助言し、現場の作業者が試して直しながら広げる。

## Slide 16
Our Goal
目的は、熟練者に頼らない工場
仕組みを入れることが目的ではない。熟練者に頼らなくても工場が回るように、現場の知恵を書き出してみんなのものにする。

## Slide 17
投資と効果

## Slide 18
Expected
Effects
期待する効果
段取り替え
20
分
平均45分から20分へ
短縮
月の残業
10
時間
1人あたり
20時間から10時間へ
材料の在庫
1/2
へ
今の半分まで減らす
段取り替えは平均の時間。残業は月あたり1人の時間。材料の在庫は現在の量との比較。

## Slide 19
投資額と、浮いた
時間の使い道
3年間の投資額は合計で4,800万円
うち1,600万円は国の補助金の活用を予定
浮いた時間で、熟練者が若手に
毎週2時間技術を教える

## Slide 20
全員でつくる工場の未来
小さく始めて、効果を確かめながら、一歩ずつ進める