## Slide 1
受注から出荷まで
1つにつなぐ
3つの取り組み
受注・機械・日程
3年間の投資
4,800万円
部品加工工場の
デジタル化計画 2026
紙と勘に頼ってきた工場の仕事を、
データで回る仕事に変える3年間の計画

## Slide 2
CONTENTS
01
工場の現状と課題
02
目指す姿
03
3つの取り組み
04
進め方と体制
05
投資と効果

## Slide 3
工場の現状と課題

## Slide 4
Issues
現場で起きている問題
段取り替えに
時間がかかる
機械の設定変更に平均45分
不良の原因が
分からない
どの機械・条件か後から追えない
熟練者に頼っている
日程を組めるのは班長2人だけ
在庫が多すぎる
必要な量の2倍近くある

## Slide 5
Current
Status
数字で見る現状
設備の稼働率
62
%
稼働率は低いまま
不良率
3.8
%
不良が続いている
月の納期遅れ
14
件
納期遅れが毎月出ている
稼働率は低く、不良と納期遅れが続いている。

## Slide 6
目指す姿

## Slide 7
Our
Goals
3年後の目標
設備の稼働率
80
%
62%から80%へ
不良率
1.5
%
3.8%から下げる
納期遅れ
2
件/月
月14件から減らす
情報がすべてつながり、誰でも工場の状態を確認できる姿を目指す

## Slide 8
3つの取り組み

## Slide 9
Key
Actions
3つの取り組み
指示書を
画面入力で自動作成
センサーで稼働を
記録し見える化
ルール化し、
案は仕組みが作る

## Slide 10
班長の頭の中を、
みんなのものに
班長が頭の中で組んでいた日程の決め方を、ルールとして書き出します。日程の案は仕組みが作り、人が確認して決めます。

## Slide 11
Our
Roadmap
3年間の進め方
1年目：紙の指示書を無くす
2年目：全20台にセンサー
3年目：班長以外も
日程を組める

## Slide 12
現場で使われる
仕組みにする
社長を責任者に、
製造部・営業部・総務部から
1名ずつの推進チーム
外部の専門家から月に1回助言をもらう
各段階で作業者に試して
もらい、直してから広げる

## Slide 13
Our Goal
目的は熟練者に頼らない工場
仕組みを入れることが目的ではありません。目的は、熟練者に頼らなくても工場が回るようにすることです。そのために、現場の知恵を書き出してみんなのものにします。

## Slide 14
Investment
and Effect
投資と期待する効果
段取り替え
20
分
平均45分から短縮
残業時間
10
時間/月
月あたり1人20時間から
育成の時間
2
時間/週
熟練者が若手に
教える時間
3年間の投資額は合計で4,800万円。うち1,600万円は国の補助金の活用を予定。

## Slide 15
浮いた時間を
若手の育成へ
材料の在庫を今の半分へ減らします。
残業時間を月1人20時間から
10時間へ減らします。
熟練者が若手に技術を教える
時間を毎週2時間確保します。

## Slide 16
全員でつくる工場の計画
小さく始め、
確かめながら一歩ずつ