## Slide 1
受注と指示書
デジタル化
機械の稼働
見える化
日程づくり
誰でもできる
部品加工工場の
デジタル化計画 2026
紙と勘に頼る仕事を、データで
回る仕事に変える3年間の計画

## Slide 2
CONTENTS
01
工場の現状と課題
02
目指す姿
03
3つの取り組み
04
進め方と体制
05
投資と効果

## Slide 3
工場の現状と課題

## Slide 4
受注から
出荷まで紙で回る
受注は電話とファクスで受け、営業担当が紙の指示書を作ります。指示書は工場に回り、班長が手書きで日程を組みます。

## Slide 5
PROBLEMS
現場で起きている問題
段取り替えに
時間がかかる
機械の設定変更に平均45分
不良の原因が
分からない
どの条件で作ったか追えない
熟練者に頼っている
日程を組めるのは班長2人だけ
在庫が多すぎる
必要な量の2倍近くある

## Slide 6
CURRENT
STATUS
数字で見る現状
設備の稼働率
62
%
設備が動いている割合
不良率
3.8
%
不良品が出る割合
納期遅れ
14
件／月
月あたりの
納期遅れの件数
数値は現状（検証用の架空の数字）。

## Slide 7
目指す姿

## Slide 8
Our
Targets
3年後の目標
設備の稼働率
80
%
62%から80%へ向上
不良率
1.5
%
3.8%から1.5%へ低減
納期遅れ
2
件/月
月14件から月2件へ削減
受注から出荷までの情報が1つの仕組みでつながり、誰でも工場の状態を確認できる姿を目指します。

## Slide 9
3つの取り組み
受注と指示書をデジタル化する
機械の稼働を見える化する
日程づくりを誰でもできるようにする

## Slide 10
受注と指示書の
デジタル化
受注の内容を画面で入力し、指示書を自動で作ります。ファクスで届いた注文も、読み取って入力の手間を減らします。

## Slide 11
Visualize
機械の稼働を見える化する
各機械にセンサーを付け、動いているか止まっているかを記録します。止まった理由を現場で選んで入力し、改善の材料にします。

## Slide 12
Schedule
日程づくりを誰でも
班長が頭の中で組んでいた日程の決め方を、ルールとして書き出します。そのルールで仕組みが日程の案を作り、人が確認して決めます。

## Slide 13
進め方と体制

## Slide 14
Roadmap
3年間の進め方
1年目：受注と
指示書のデジタル化
2年目：全20台に
センサーを付ける
3年目：班長以外でも
日程を組める

## Slide 15
推進の体制
社長を責任者に、
製造部・営業部・総務部から
1名ずつ集めた推進チームを作る
外部の専門家にも、月に1回助言をもらう
各段階で現場の作業者に試して
もらい、直してから広げる

## Slide 16
Purpose
目的は熟練者に頼らない工場
仕組みを入れることが目的ではありません。目的は、熟練者に頼らなくても工場が回るようにすることです。現場の知恵を書き出してみんなのものにします。

## Slide 17
投資と効果

## Slide 18
Investment
Plan
3年間の投資額
投資期間
3
年間
小さく始めて
段階的に進める
投資額合計
4,800
万円
うち1,600万円は
国の補助金を予定
センサー
20
台
2年目に全台へ
取り付ける
3年間の投資額は合計で4,800万円。うち1,600万円は国の補助金の活用を予定しています。

## Slide 19
期待する効果
段取り替えの時間は、
平均45分から20分へ短縮します。
材料の在庫は今の半分へ。残業は
月1人20時間から10時間へ減らします。
浮いた時間は若手の育成に。
熟練者が毎週2時間教えます。

## Slide 20
全員でつくる工場の計画
小さく始めて、
一歩ずつ進めます